本项目由于以往代码繁杂，难以维护，现进行整体代码重置。

项目重置流程大纲

一、项目资源导入

1. 环境资源导入

2. 角色资源导入（主角、2类小怪、1类Boss）

3. UI资源

- 二、编辑器拓展模块

- 行为树编辑器

- 对话树编辑器

- 三、核心系统

- 战斗系统

- 对话系统

- 物品与背包系统

- 任务系统

- 拟重置成类塞尔达旷野之息游戏

- ——————————————年前项目计划————————————

- 【2025.12.26-2025.12.28】行为树编辑器——Bug修复、使用体验优化、整理文档

- 【2025.12.29-2025.12.31】玩家角色资源导入；实现第三人称自由视角与移动、锁定视角移动；状态机实现玩家动作切换

- 【2026.1.2-2026.1.9】武器资源导入；战斗系统初步实现（不同武器，不同攻击模组）；设计类似塞尔达传说 四幻兽的四个技能,常驻一个技能的技能系统

- 【2026.1.10-2026.1.17】敌人资源导入，设计一个敌人行为树；

- UI框架实现：主界面，菜单，音量设置等等。

- 战斗系统UI实现：玩家血条，敌人血条，Boss血条，玩家耐力，相应指导UI。

- 【2026.1.18-2026.1.30】设计另一个敌人、Boss行为树；战斗系统：实现林克时间(在敌人部分攻击的攻击间隙，即时闪开可以触发周围全部慢动作0.1倍速，持续1.5s，只有自身不受影响)、完善战斗系统。

- 【2026.2.1-2026.2.3】实现对话树编辑器

- 【2026.2.4-2026.2.10】实现对话系统，导入地图资源，初步给一个可玩项目

- 【2026.2.11-2026.2.20】实现背包系统，无限列表;导入相关道具,宝箱设计导入。

- 【2026.2.21-2026.2.30】实现任务系统；搭建完整游戏

- ——————————————年后项目计划————————————

- 【2026.3.1-2026.3.5】热更新编辑器开发；PuerTS热更新

- 【2026.3.6-2026.3.12】项目优化

- 【2026.3.13-2026.3.15】完成开发文档整理